Miracle Nail Art AI

MVP Yol Haritası — Yapılması Gerekenler

Hazırlanma tarihi: 9 Temmuz 2026

# MVP nedir ve bu uygulamada ne demek?

MVP (Minimum Viable Product / En Küçük Çalışan Ürün), bir uygulamanın gerçek kullanıcıya sunulabilecek en küçük ama uçtan uca çalışan hâlidir. Amaç mükemmel bir ürün değil; ana değeri kanıtlayan, gösterilebilen ve geri bildirim toplanabilen bir sürümdür.

Bu uygulamanın ana değeri: kullanıcı elini kameraya tarar, yapay zekâ o ele/tırnağa özel bir tırnak tasarımı üretir; kullanıcı beğenir, kaydeder, AR ile parmağında dener ve satın alabilir. MVP, bu döngünün internette çalışan en küçük hâlidir.

# 1) Şu an HAZIR olanlar

Aşağıdakiler tamamlandı ve yerelde çalışıyor:

- Kayıt / giriş + OTP doğrulama (şu an demo modda: kod ekranda görünür), şifre göster/gizle, şifremi unuttum.

- Açılış (splash) ekranı — 4 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça), ilk açılışta gösterim.

- AI El Analizi (kamera): MediaPipe ile gerçek, cihaz-üstü çalışıyor — tırnak şekli, parmak yapısı, ten tonu. Anahtar/ücret gerektirmez.

- AR deneme: tasarımı parmakta canlı gösterme altyapısı.

- Otomatik akış: el analizi biter bitmez Stüdyo’ya geçip tasarım üretimine başlar (buton beklemeden).

- Tasarım önerisi: analiz sonucuna göre katalogdan puanlı eşleşmeler.

- Keşfet, Mağaza (planlar/paketler), Profil, Tasarım detay, Admin paneli (kullanıcılar, gelir, içerik, hata müdahalesi, bakım modu).

- Veritabanı (SQLite) + cihazlar arası senkron; GitHub’a otomatik yedekleme.

# 2) MVP için EKSİK olanlar (öncelik sırasıyla)

Gerçek, gösterilebilir bir MVP için tamamlanması gerekenler:

| Adım | Ne yapılacak / neden gerekli |
| --- | --- |
| 1. Çalışan AI görsel üretimi | Uygulamanın KALBİ. Ücretsiz Gemini beklenen sonucu vermedi. Sağlayıcı kararı gerekiyor (aşağıda ayrı bölüm). Bu çözülmeden gerçek MVP olmaz. |
| 2. Deploy (internete çıkış) | SQLite → PostgreSQL, backend Angular’ı sunar, render.yaml. Sonuç: herkesin girebileceği canlı bir adres. |
| 3. Kayıt güvenliği (SMS) | OTP şu an demo (kod ekranda = güvensiz). Gerçek kullanıcı için SMS sağlayıcı (Netgsm / Twilio). |
| 4. Temel yasal metinler | Gizlilik Politikası + KVKK aydınlatma metni. Hem kayıt için hem de ileride Play Store için zorunlu. |
| 5. APK (isteğe bağlı, en son) | Deploy sonrası PWABuilder ile 10 dakikada Android APK/AAB. Uygulama zaten buna hazır. |

# 3) Kritik karar: AI görsel üretimi

Bu, MVP’nin en önemli maddesi. Ücretsiz Gemini denendi ama görsel üretmedi. Üç yol var; birini seçmek gerekiyor:

Seçenek A — Başka bir AI sağlayıcı dene (önerilen).

- fal.ai (Flux schnell) veya Replicate: görsel başına ~0,003–0,01 $ (yani çok ucuz). Küçük deneme kredisi de veriyorlar. Kod Replicate/Flux’a zaten hazır.

- OpenAI (DALL·E 3): daha pahalı ama çok stabil; görsel başına birkaç sent.

Seçenek B — AI’yı sonraya bırak, MVP’yi "katalog + AR" olarak çıkar. El analizi + hazır tasarım önerisi + AR deneme ile gösterilebilir bir sürüm; AI görsel üretimi ikinci aşamada eklenir.

Seçenek C — Ücretli plana geçip Gemini/Imagen kullan. Kredi kartı + faturalandırma açılırsa Imagen çalışır; ama ek kurulum ister.

Öneri: Seçenek A ile fal.ai/Replicate üzerinden Flux bağlamak — hem ucuz hem uygulamanın kalbini gerçekten çalıştırır. Karar senin.

# 4) Önerilen sıra (adım adım)

- AI kararını ver ve bağla. Seçenek A/B/C’den birini seç; çalışan görsel üretimini kur ve yerelde test et.

- Yerelde uçtan uca doğrula. Kayıt → el tara → tasarım üret → beğen/kaydet → AR dene. Akış sorunsuz mu?

- Deploy et. PostgreSQL + web servisi (Render). Canlı adres al, orada tekrar test et.

- SMS + yasal metinleri ekle. Kayıt güvenli olsun; gizlilik/KVKK sayfaları eklensin.

- APK çıkar (istenirse). PWABuilder ile canlı adresten Android paketi.

# 5) Kaba maliyet özeti

| Kalem | Yaklaşık maliyet |
| --- | --- |
| AI görsel (Flux schnell) | Görsel başına ~0,003–0,01 $ · test bedava kredilerle |
| Deploy — web servisi | Ücretsiz katman (uyur) veya ~7 $/ay (hep açık) |
| Deploy — PostgreSQL | Ücretsiz katman (30 gün) veya ~6 $/ay (kalıcı) |
| SMS (OTP) | Kullanıma göre; Netgsm/Twilio paketleri |
| Google Play (yayın) | ~25 $ tek seferlik (sadece Play’de yayınlarsan) |

Özet: Sıfır maliyetle test edilebilir; gerçek/kalıcı kullanım için ayda ~13 $ (web + veritabanı) + görsel başına cent’ler. En kritik ve ilk adım: çalışan bir AI görsel sağlayıcısı seçip bağlamak.

Bu belge, uygulamanın güncel durumuna göre hazırlanmıştır ve her adımda güncellenebilir.