MIRACLE NAIL ART AI

Yayına Çıkış Yol Haritası

Canlıya alma · Google Play · App Store

Aşamalar · Maliyetler · Gerekli hesaplar · Komutlar · Kontrol listesi

v1 · 8 Temmuz 2026

# 1. Genel Bakış

Yayına çıkış iki ayrı iştir ve biri diğerine bağlıdır. Önce uygulamayı gerçek bir sunucuya alırsın (web canlıya çıkar), sonra mobil mağazalara gönderirsin — çünkü mağazadaki uygulamalar canlı arka uca (backend) bağlanır.

- A) Web canlıya: Backend + veritabanı + ön yüzü gerçek bir adrese taşımak (HTTPS, alan adı). Bittiğinde uygulama telefondan/her yerden tarayıcıyla çalışır.

- B) Mağazalara: Uygulamayı native pakete (Capacitor) çevirip Google Play ve Apple App Store'a göndermek.

Önerilen sıra: Aşama 1 (deploy) → Aşama 2 (gerçek anahtarlar + yasal) → Aşama 3 (native paket) → Aşama 4 (mağaza gönderimi). Android ile başlamak mantıklı (ucuz, Mac gerektirmez); iOS en sona.

# 2. Maliyet & Gereksinimler

| Kalem | Maliyet | Not |
| --- | --- | --- |
| Barındırma (backend+DB) | ~0–20 $/ay | Başlangıçta ücretsiz katman yeterli (Render/Railway/Supabase) |
| Alan adı | ~10–15 $/yıl | ör. miraclenailart.com |
| Google Play geliştirici | 25 $ (tek sefer) | Bir kez öde, ömür boyu |
| Apple Developer | 99 $/yıl | iOS için zorunlu, yıllık yenilenir |
| Mac bilgisayar | — | iOS derlemesi için ŞART (ya da bulut Mac servisi) |
| SMS (Twilio) | kullandıkça | OTP başına birkaç kuruş |
| AI/ödeme | kullandıkça | Sağlayıcıya göre |

Toplam başlangıç: Sadece Android için ~40 $ (Play 25$ + alan adı). iOS eklenince +99$/yıl ve bir Mac gerekir.

# 3. Aşama 1 — Web'i Canlıya Al

## 3.1 Veritabanı: SQLite → PostgreSQL

SQLite yerel geliştirme içindir; canlıda yönetilen bir PostgreSQL kullanılır (Supabase, Neon veya Railway — ücretsiz katman var). Prisma sayesinde geçiş kolaydır:

- schema.prisma'da provider "sqlite" → "postgresql" yapılır.

- DATABASE_URL, sağlayıcının verdiği bağlantı adresine ayarlanır.

npx prisma migrate deploy   # şemayı canlı DB'ye uygular

npx prisma generate

## 3.2 Backend'i deploy et

Node/Express arka ucu bir platforma yüklenir (Render / Railway / Fly.io). Tüm ortam değişkenleri (JWT_SECRET, DATABASE_URL, AI/ödeme/SMS/e-posta anahtarları) panelden girilir. Başlatma komutu: node index.js.

## 3.3 Ön yüzü deploy et

Angular üretim derlemesi alınır ve statik barındırmaya konur (Netlify / Vercel / Cloudflare Pages), ya da backend tarafından sunulur.

npm run build   # çıktı: dist/ng-nail-art

## 3.4 Alan adı, HTTPS ve API adresi

- Alan adı: Bir alan adı al ve barındırmaya bağla; HTTPS (SSL) çoğu platformda otomatiktir.

- Bağlantı: Ön yüzün API çağrıları artık localhost:3000 değil, canlı backend adresine gitmeli (ortam bazlı API adresi ayarı). Backend'te CORS canlı alan adına açılır.

# 4. Aşama 2 — "Demo"dan Gerçeğe

Uygulama şu an tüm dış servislerde demo modunda. Canlıda .env'e gerçek anahtarlar girilir; kod değişmez, sadece anahtar eklenir:

- AI: OpenAI / Gemini / Replicate anahtarı → gerçek görsel üretimi.

- SMS: Twilio (veya Netgsm) → gerçek OTP SMS.

- E-posta: SMTP (ör. bir kurumsal e-posta) → şifre sıfırlama e-postaları.

## 4.1 Yasal (mağaza için ZORUNLU)

- Gizlilik Politikası + Kullanım Şartları: Her iki mağaza da yayın için bir URL ister; olmadan reddedilir.

- KVKK: Türkiye'de kişisel veri işlediğin için KVKK aydınlatma metni ve açık rıza akışı gerekir.

- Ticari: Uygulama içi para iadesi / abonelik iptali koşulları netleştirilir.

# 5. Aşama 3 — Native Pakete Çevir (Capacitor)

Angular uygulaması Capacitor ile native kabuğa sarılır; aynı koddan hem Android hem iOS paketi üretilir.

npm i @capacitor/core @capacitor/cli

npx cap init "Miracle Nail Art" com.miracle.nailart

npm run build

npx cap add android

npx cap add ios        # (yalnızca Mac'te)

npx cap sync

- Kimlik & görsel: Uygulama kimliği (ör. com.miracle.nailart), adı, ikon ve açılış ekranı ayarlanır.

- Android çıktı: Android Studio ile imzalı .aab üretilir; gerçek cihazda test edilir.

- iOS çıktı: iOS derlemesi macOS + Xcode ister. Mac yoksa: bir bulut Mac servisi (ör. MacStadium) veya bulut derleme (Ionic Appflow / EAS) alternatiftir.

# 6. Aşama 4 — Mağaza Gönderimi

## 6.1 Google Play

- Hesap: Google Play Console'da geliştirici hesabı aç (~25 $ tek sefer).

- Yükleme: Uygulama oluştur; imzalı .aab yükle.

- Liste: Ekran görüntüleri, ikon, açıklama, içerik derecelendirme anketi, "Data safety" formu, gizlilik URL'si.

- İnceleme: İnceleme genelde birkaç gün sürer.

## 6.2 Apple App Store

- Hesap: Apple Developer Program (99 $/yıl) + bir Mac.

- Yükleme: App Store Connect'te uygulama oluştur; Xcode/Transporter ile yükle.

- Liste: Ekran görüntüleri, gizlilik "nutrition label" etiketleri, açıklama.

- Dikkat: Apple, sadece web sitesini saran "içeriksiz" uygulamaları reddeder. Uygulama gerçek native değer sunmalı (kamera/AR, bildirimler vb. iyi katkı sağlar).

# 7. Kritik Uyarılar

- Ödeme komisyonu: Uygulama içinde dijital ürün (abonelik, görsel hakkı) satıyorsun. Apple (In-App Purchase) ve Google (Play Billing) bunu KENDİ ödeme sistemleriyle zorunlu tutar ve %15–30 komisyon alır. Yani iyzico/Stripe'ı mobil uygulamada abonelik için kullanamazsın; mağaza faturalamasına geçmen gerekir. (Web sürümünde kendi ödemeni kullanmaya devam edebilirsin.)

- iOS engeli: iOS için Mac + 99$/yıl şart. Mac yoksa Android'le başla, iOS'u sonraya bırak.

- Yasal: Gizlilik politikası URL'si ve veri işleme beyanları olmadan hiçbir mağaza yayına almaz.

- Maliyet: Trial/demo değil; canlıda gerçek SMS/AI/ödeme maliyeti kullandıkça oluşur — bütçe planla.

# 8. Mağaza Materyalleri (hazırlanacaklar)

| Öğe | Detay |
| --- | --- |
| Uygulama ikonu | 1024×1024 PNG (köşesiz) |
| Ekran görüntüleri | Telefon için 3–8 adet; Play ve App Store farklı boyutlar ister |
| Özellik grafiği (Play) | 1024×500 |
| Açıklama | Kısa (80 karakter) + uzun açıklama, anahtar kelimeler |
| Gizlilik politikası | Yayında bir URL |
| Kategori & yaş | Örn. "Güzellik" / uygun yaş derecelendirmesi |

# 9. Önerilen Sıra & Kontrol Listesi

En hızlı ve en ucuz yol: önce web'i canlıya al, sonra Android. iOS'u ihtiyaç olunca ekle.

- Aşama 1: PostgreSQL + backend deploy + ön yüz deploy + alan adı/HTTPS

- Aşama 2: Gerçek anahtarlar (AI/SMS/e-posta) + Gizlilik & KVKK metinleri

- Karar: Mobil aboneliği mağaza faturalamasına taşı (IAP / Play Billing)

- Aşama 3: Capacitor ile Android paketi (.aab) + cihaz testi

- Aşama 4a: Google Play hesabı + liste + gönderim

- Materyaller: ikon, ekran görüntüleri, açıklamalar, gizlilik URL'si

- Aşama 4b (sonra): Mac + Apple Developer + iOS paketi + App Store gönderim

Onayınla Aşama 1'den (deploy) başlayıp adım adım birlikte ilerleyebiliriz.